TOURS PANASUR E.I.R.L.

RUC: 20259263230

PLAN DE SEGURIDAD DE OBRA (MODELO POR PROYECTO)

Area: SST | ISO 45001:2018 (8.1), G.050, DS 024-2016-EM

| Codigo | TP-PLA-SST-003 |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Fecha | 08 de Marzo de 2026 |
| Elaborado por | INNOVAQ SOLUTIONS SAC |
| Revisado por | Giancarlo Huamani Calero |
| Aprobado por | Timoteo Huamani |

# 1. Objetivo

Establecer las medidas de seguridad y salud en el trabajo especificas para el proyecto [NOMBRE DEL PROYECTO], asegurando la proteccion de todos los trabajadores de Tours Panasur durante la ejecucion de las actividades contratadas.

# 2. Datos del Proyecto

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Cliente | [Nombre del cliente — ej: Cia. Minera Buenaventura] |
| Proyecto | [Nombre — ej: Deposito de Relaves Filtrados San Gabriel] |
| Ubicacion | [Ubicacion — ej: Challhuahuacho, Apurimac, 4,500 msnm] |
| Alcance de Tours Panasur | [ej: Transporte de relaves filtrados planta-deposito] |
| Periodo | [Fecha inicio] al [Fecha fin] |
| N° de trabajadores Tours Panasur | [Cantidad] |
| Ing. de Seguridad asignado | Giancarlo Huamani Calero |
| Supervisor de Campo | Oscar Puma Ccallo |

# 3. Analisis de Riesgos Criticos del Proyecto

Se identifican los riesgos criticos especificos del proyecto basados en la IPERC del sitio y los requisitos del cliente. Los riesgos criticos tipicos incluyen: conduccion en ruta de montana (>4,000 msnm), mal de altura (soroche), volcadura, caida de rocas, exposicion a material de relaves, tormentas electricas en altitud, fatiga por jornada extendida, interaccion con equipos pesados del cliente. Para cada riesgo se definen controles especificos alineados con la jerarquia de controles (TP-PRO-SST-001).

# 4. Requisitos de Ingreso a Obra

Todo personal de Tours Panasur debe cumplir ANTES de ingresar al proyecto: EMO de ingreso (apto para trabajo en altura si >3,000 msnm), Induccion general Tours Panasur completada, Induccion del cliente completada y aprobada, SCTR vigente (salud + pension), Certificaciones de trabajos de alto riesgo vigentes, Licencia de conducir de categoria adecuada y vigente, Entrega de EPP completo con cargo firmado, Aclimatacion de 3 dias si proyecto >4,000 msnm.

# 5. EPP Obligatorio en Proyecto

| EPP | Norma Tecnica | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Casco de seguridad con barbiquejo | ANSI Z89.1 | Obligatorio permanente en zona de obra |
| Lentes de seguridad | ANSI Z87.1 | Transparentes (dia) y oscuros (sol intenso en altitud) |
| Botas de seguridad punta de acero | ASTM F2413 | Obligatorio permanente |
| Guantes de seguridad | Segun actividad | Cuero (mecanica), nitrilo (quimicos), badana (general) |
| Chaleco reflectivo | ANSI 107 Clase 2 | Obligatorio permanente en zona de obra |
| Proteccion auditiva | NRR 25 dB minimo | Tapones u orejeras segun nivel de ruido |
| Respirador con filtros P100 | NIOSH 42 CFR 84 | Para actividades con exposicion a polvo/relaves |
| Arnes de seguridad 4 puntos | ANSI Z359.1 | Para trabajos en altura >1.8m |
| Bloqueador solar FPS 50+ | — | Obligatorio por radiacion UV en altitud |

# 6. Comunicaciones de Emergencia

Cada vehiculo y equipo pesado de Tours Panasur en el proyecto estara equipado con radio de comunicacion operativa. Se establecera canal de comunicacion directa con: Centro de Control del cliente, Ing. de Seguridad del proyecto (Tours Panasur), Enfermeria/Centro medico del proyecto, Gerencia Tours Panasur (Arequipa). En caso de emergencia se activa el Plan de Emergencias TP-PLA-SST-002.

# 7. Registros del Proyecto

Durante la ejecucion del proyecto se generaran los siguientes registros: ATS diario (TP-FOR-SST-005), Check-list pre-uso diario (TP-FOR-SST-001), PETAR cuando aplique (TP-FOR-SST-004), Reportes de incidentes/condiciones inseguras (TP-FOR-SST-002), Registro de charlas de 5 minutos, Registro de asistencia a capacitaciones, Informe mensual SST al cliente.

# Firmas de Aprobacion

| Elaborado por | Revisado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- |
| INNOVAQ SOLUTIONS Consultor SIG | Giancarlo Huamani C. Ing. SST | Timoteo Huamani Gerente General |
| Firma: ______________ | Firma: ______________ | Firma: ______________ |